|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dif No** | **Düzeltici/İyileştirici Faaliyet Konusu** | **Düzeltici/İyileştirici Faaliyetin Açıldığı Tarih** | | **Planlanan Tamamlanma tarihi** | **Düzeltici/İyileştirici Faaliyetin Kapandığı Tarih** | | **Açık**  **lama** | **KYS Koordinatörü Onayı** |
| 1 | Birimimizde göreve yeni başlayan akademisyenlerin ihtiyaçlarının giderilmesi | 15.05.2022 | | 30.05.2022 | 30.05.2022 | | İsimliklilerin oluşturulması. |  |
| 2 | Birimimiz binasındaki eksiklik ve tadilat gereksinimi | 01.08.2022 | | 31.08.2022 | 31.08.2022 | | Odalardaki pencere ve perde tadilatının yapılması, aydınlatmanın iyileştirilmesi. |  |
| 3 | Dersliklerdeki eksiklikler | 01.10.2022 | | 15.10.2022 | 15.10.2022 | | Dersliklerimizde bulunan projeksiyon cihazı,tahta ve pencerelerdeki arızaların giderilmesi |  |
| 4 | Birim içindeki internet alt yapısındaki aksaklıkların giderilmesi | 17.01.2023 | | 01.02.2023 | 01.02.2023 | | İnternet alt yapısının kontrol edilmesi ve kabloların yenilenmesi |  |
| 5 | Eğitim binasının yeni olması dolayısıyla eksiklerin giderilmesi ve tadilatların yapılması | 15.07.2023 | | 15.08.2023 | 15.08.2023 | | Dersliklerdeki araç gereç eksiklerinin giderilmesi, bozuk muslukların tadilatının yapılması |  |
| 6 | Akademik personelin EBYS kullanımında eksik bilgiye sahip olması | 10.11.2023 | | 07.12.2023 | 07.12.2023 | | Akademik personele EBYS kullanımı hakkında eğitim verilmesi |  |
| 7 | Fotokopi cihazının arızalanması sonucu iş evrakların çıktılarının alınamaması | 15.12.2023 | | 01.01.2024 | 01.01.2024 | | Fotokopi cihazının tamir edilmesi |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |  |